## 📘 PLANO DE TESTES – WEBCOM

### 1. Introdução

Este documento descreve o Plano de Testes do sistema WebCom, um site de comércio eletrônico que permite aos usuários realizar compras online, incluindo cadastro, pesquisa de produtos, carrinho de compras e finalização do pedido.

### 2. Objetivo

Definir a estratégia, o escopo e o planejamento dos testes a serem executados no sistema WebCom, assegurando que os principais requisitos funcionais atendam às expectativas.

### 3. Escopo

Dentro do escopo:

- Cadastro de usuários

- Pesquisa e visualização de produtos

- Adição de itens ao carrinho de compras

- Finalização da compra

- Testes manuais

- Testes automatizados E2E

- Testes automatizados de API

Fora do escopo:

- Testes de segurança

- Testes de performance (exceto diferencial)

- Testes mobile

- Testes cross-browser

### 4. Estratégia de Testes

Serão utilizados testes manuais e automatizados com a ferramenta Cypress.
Os testes E2E simulam o comportamento real do usuário, enquanto os testes de API validam as respostas do backend.

### 5. Ambiente de Teste

- Sistema operacional: Windows

- Ferramenta de automação: Cypress

- Navegador: Electron (Headless)

- Site testado: https://automationexercise.com

### 6. Cronograma (1 semana)

- Dia 1: Análise de requisitos

- Dia 2: Criação dos testes manuais

- Dia 3: Automação dos testes E2E

- Dia 4: Automação dos testes de API

- Dia 5: Execução dos testes

- Dia 6: Documentação dos resultados

- Dia 7: Parecer final

### 7. Critérios de Aceitação

- Usuário consegue se cadastrar

- Produtos são exibidos corretamente

- Carrinho funciona conforme esperado

- Compra finalizada com sucesso